# Termo de Abertura do Projeto (TAP)

## Marketplace de Desapego

Versão: 1.0
Data: 28/10/2026
Status: Proposta inicial

### 1. Identificação do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um marketplace digital destinado à divulgação e comercialização de produtos usados, inicialmente com foco em roupas e brechós. A plataforma pretende aproximar compradores e vendedores, centralizando anúncios, pesquisas, carrinhos e registros de pedidos em um único ambiente.

### 2. Justificativa

A comercialização de produtos usados pode ser dificultada pela dispersão dos anúncios e pela falta de ferramentas centralizadas para pesquisar produtos e organizar vendas. O marketplace busca facilitar esse processo, oferecendo um ambiente no qual vendedores possam gerenciar seus anúncios e compradores possam encontrar produtos de seu interesse.

A proposta também incentiva o reaproveitamento de produtos e contribui para práticas de consumo mais sustentáveis.

### 3. Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma plataforma de marketplace que permita anunciar, pesquisar e adquirir produtos usados de maneira organizada.

Objetivos específicos:

- Permitir cadastro, autenticação e gerenciamento de perfis de usuários.

- Possibilitar o cadastro e o gerenciamento de brechós e produtos.

- Disponibilizar um catálogo público com pesquisa por palavras-chave e filtros.

- Permitir a seleção de produtos em um carrinho e o registro de pedidos.

- Disponibilizar histórico de pedidos aos usuários.

- Garantir validação dos dados, persistência das informações e organização da arquitetura do sistema.

### 4. Escopo Inicial

O sistema deverá contemplar:

- Cadastro, autenticação e gerenciamento de perfis.

- Cadastro e gerenciamento de brechós.

- Criação, edição e remoção de anúncios.

- Catálogo público de produtos.

- Pesquisa por palavras-chave e aplicação de filtros.

- Carrinho de compras e registro de pedidos.

- Consulta ao histórico de pedidos.

A implementação deverá considerar requisitos de validação de dados, persistência por meio de memória RAM ou SQLite, desempenho nas operações de pesquisa e filtragem e manutenção do código por meio de uma arquitetura desacoplada.

A integração com meios de pagamento reais, serviços de entrega, aplicativos móveis nativos, recomendações personalizadas e programas de fidelidade não está prevista no escopo inicial, salvo decisão posterior.

### 5. Partes Interessadas

- Compradores: usuários que pesquisam produtos e realizam pedidos.

- Vendedores: usuários responsáveis pelos anúncios e pela comercialização.

- Responsáveis por brechós: usuários que administram estabelecimentos e seus produtos.

- Equipe de desenvolvimento: responsável pela análise, implementação, testes e manutenção.

- Responsável pelo projeto: responsável por validar o escopo, priorizar funcionalidades e aprovar decisões.

### 6. Requisitos e Restrições Principais

O desenvolvimento deverá utilizar como referência os documentos de requisitos funcionais (RF01–RF13) e não funcionais (RNF01–RNF04).

Entre as principais restrições e condições estão:

- Validar os dados conforme as regras estabelecidas para cada cadastro.

- Garantir que os mecanismos de persistência sejam compatíveis com a solução proposta.

- Buscar tempo de resposta inferior a 200 ms para pesquisa e filtragem do catálogo, conforme o requisito não funcional definido.

- Manter o sistema organizado, modular e de fácil manutenção.

- Respeitar os recursos, as tecnologias e o prazo definidos para o projeto.

### 7. Entregáveis

- Documento de Visão do produto.

- Documento de Glossário.

- Documento de Elicitação de Requisitos.

- Especificação de requisitos funcionais e não funcionais.

- Implementação funcional do marketplace dentro do escopo aprovado.

- Testes e documentação técnica do sistema.

### 8. Critérios Gerais de Sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido quando:

- As principais funcionalidades previstas forem implementadas e testadas.

- Os usuários conseguirem realizar os fluxos de cadastro, gerenciamento de produtos, pesquisa, pedidos e consulta ao histórico.

- Os dados forem validados e armazenados conforme os requisitos aprovados.

- Os critérios de desempenho e manutenção forem verificados em condições de teste definidas.

- A documentação estiver consistente e alinhada à implementação.

### 9. Riscos e Pendências

As principais questões ainda precisam ser validadas:

- Escopo dos produtos: definir se a plataforma será exclusiva para roupas ou aceitará diferentes categorias de produtos usados.

- Modelo de vendedor: definir se todo vendedor precisará cadastrar um brechó ou se pessoas físicas poderão anunciar diretamente.

- Compra e pagamento: definir se o sistema apenas registrará pedidos ou se haverá integração com pagamentos e entregas.

- Múltiplos vendedores: definir como o carrinho e os pedidos funcionarão quando houver produtos de vendedores diferentes.

- Administração e pós-venda: definir a necessidade de funcionalidades administrativas, atualização de status e cancelamento de pedidos.

- Tecnologias e prazo: confirmar a stack tecnológica, os recursos disponíveis e o cronograma.

Essas pendências podem alterar o escopo, a arquitetura e o esforço necessário para o desenvolvimento.